1. Création des sites avec la même arborescence sur le serveur (FactorNET, AquaNET, InstallNET)
2. Changement de BDD => passage sur un Cloud 4Go + création de toutes les bases et gérer la bascule (rapatrier la base Saskit dessus)
3. VPS, Création du site Saskit sur le nouveau serveur + changement du chemin (on enlève /v2)
4. VPS, Sur le site Saskit, changer les accès base => répertorier les fichiers à modifier
5. VPS, Sur le site Saskit => impacts du changement de version PHP (5.6 to 7.4)
6. Sur OVH, permettre l’accès des IP du VPS
7. VPS, tous les sites, configurer Postfix pour l’envoi des mails (procédure à déterminer)
8. VPS, tester l’exécution des tâches CRON (FactorNET + AquaNET)
9. VPS, rapatrier les données situées dans les dossier PJ des sites Web 🡺 70Go environ => script FTP (gestion des done en BDD pour contourner le Timeout)
10. Site ProNET et ClientNET => changer les IP dans la ZoneDNS pour pointer sur le VPS

Pour la bascule, transfert des IP vers le serveur VPS avec les balises A en ipV4 et les balises AAAA en ipV6 sur OVH, Noms de domaine -> Jardins-assainissement.fr -> Zones DNS